- 雄安科学园信息化咨询顶层设计

- 及全过程顾问咨询项目

- AGENT周例会会议纪要

- 会议时间：2026年9月2日14:30-16:00

- 会议地点：雄安科创中心C栋2楼

- 参会人员：

- 卢  肖、武文斌、王思齐、张紫科

- 杨  涛、马怡帅

- 曹彦宾、柴立身、孙天天、刘军

# 会议主要内容：

本次会议为第十次周例会，本次会议围绕Agent上周问题清单闭环进展、六类应用后续排期、差旅报销产研院特殊流程适配、服务器资源调配及华为设备巡检等事项展开研讨，明确各项推进节点与责任分工，核心内容如下：：

- Agent上周问题清单闭环进展

本周无新增种子用户反馈问题，主要围绕上周问题清单进行闭环处理，各项进展如下：

- 差旅报销-往返居住地报销功能：开发进度已达50%，预计下周周会前完成上线。

- IM频道连接（微信扫码绑定）优化：已完成改版方案设计，点击即可弹出扫码界面，预计下周三左右完成开发。

- 千问模型升级：千问3.6升级至3.8版本已于今日完成，旧版3.6模型可正式下线。

- RAR压缩包解压支持：经调研确认，RAR为商业压缩协议，本质需付费使用，虽可利用技术漏洞无限期延期，但商业场景存在版权合规风险。当前策略为优先引导用户先解压再上传，同时继续寻找合规替代方案，避免版权风险。

- 模型响应慢问题：该bug较难复现，研发团队正在尝试复现并深入调研，目前处理中。

- OA审批状态显示优化：正在开发优化中，预计下周可解决。

- DOC文档读取效率低：正在定位当时反馈问题的具体DOC文件，尝试复现问题以排查根因。

上周问题清单中大部分已解决并标记关闭，当前剩余9项待处理问题。种子用户反馈近期明显减少，问题主要集中在报销Agent场景。

# 二、Agent六类应用后续排期安排

当前Agent共规划六类应用，种子用户大规模试点主要面向报销场景（覆盖面广），其他类应用仅特定部门人员使用。随着报销场景日趋成熟，后续应用排期提上日程：

- 下一个优先级：财务和投资文件编写类Agent，已启动初步工作。

- 项目进展：课题立项已过会，即将签署合同。

- 排期要求：要求下周例会前排出截至今年年底的应用优先级与排期计划，提前与文斌沟通确认优先级。

- 时间周期：课题整体周期为两年，初步规划6个月完成主要应用开发。

# 三、差旅报销产研院特殊流程适配

- 在优化差旅报销表单（新增目的地、购买方字段）过程中，发现产研院在OA系统中拥有独立的差旅报销流程，字段与普通流程存在差异，需单独适配：

- 差异原因：产研院（未来产业研究院）组织架构特殊，未设总经理、董事长岗位，仅设副院长（程少林、王坚）和院长（马扬彪）；而科技园公司、国创公司等主体总经理为马总、董事长为房部长。岗位设置差异导致审批节点和流程名称不同，无法简单合并。此外，产研院下设人工智能院、6G院等多个研发机构，流程更为复杂多样。

- 适配方案：Agent需获取当前用户身份信息，匹配其可办流程列表——产研院人员走产研院报销流程，普通人员走通用报销流程。需进一步调研OA接口能否获取用户可办流程范围，以实现精准匹配。

# 四、服务器资源与网管软件部署

为部署网管软件，需协调服务器资源：

- 资源策略：优先寻找闲置服务器部署；若无闲置，则选用存量服务器中负载较低的设备。

- 资源确认：现有存量服务器资源充足，SS 2216两台设备（一台网络管理、一台堡垒机）均可使用，可利用网络管理服务器部署网管软件。

- 后续动作：会后进一步确认服务器具体可用情况。

# 五、华为设备巡检与周五会诊安排

针对网络设备管理，安排专项巡检与会诊：

- 周五会诊：组织联合厂商、联通、中讯、紫科共同开展网络问题会诊，全面排查相关问题。当日16:00前确认参会人员。

- 华为设备巡检：要求华云对所有华为设备进行全面巡检并出具巡检报告。现有网络中华为设备占比极高（几乎全部为华为设备），且均为主核心设备。

- 巡检惯例：参照原学校管理惯例，华为设备应每季度巡检一次，排查潜在bug并及时升级固件。

- 设备升级：AC/AP设备已使用三年，系统版本可能较老，需评估并适时升级。