- 雄安科学园信息化咨询顶层设计

- 及全过程顾问咨询项目

- AGENT周例会会议纪要

- 会议时间：2026年9月9日10:00-11:30

- 会议地点：雄安科创中心C栋2楼

- 参会人员：

- 卢  肖、武文斌、王思齐、张紫科

- 杨  涛、马怡帅

- 曹彦宾、柴立身、孙天天

# 会议主要内容：

本次会议为第十一次周例会，本次会议围绕Agent 排期、OA 建设、网络运维等事项进展，明确各项工作落地要求，内容如下：

- 功能迭代与已知问题优化

- 已上线功能测试进展

- 往返居住地功能：昨日完成开发并部署上线，当前由 50 名种子用户在专属测试群内开展灰度测试

- 测试验证情况：已有测试人员完成单流程跑通，待发票查验功能上线后，统一验证全链路运行效果

- 待发布功能开发进度：昨日完成全部开发工作，当前处于内部内测阶段，内测通过后今日或明日即可发布更新

- RAR 压缩包适配处理

- 适配方案确认：暂未找到无商用风险的免费或商用解压组件，明确建议用户自行解压后再上传至智能体

- 格式引导规则：明确 Zip 格式可正常完成解压，后续引导用户优先使用 Zip 格式传输压缩类附件

- 本地 OCR 阻塞问题优化

- 问题根因定位：模型未部署本地 OCR 模块，调用系统 OCR 前易出现逻辑阻塞，导致单流程耗时超过 40 分钟

- 优化执行要求：调整 Skill 规则约束，强制模型跳过本地 OCR 环节，直接调用 OA 系统 OCR 能力，优化后持续观察

- 模型响应慢体验优化

- 问题根因定位：用户发起请求后模型后台深度推理无明确前端提示，用户易误判为系统卡顿无响应

- 体验优化方案：保持现有思维链实时展示逻辑，明确向用户输出“正在思考”类提示，消除用户误解

- 其他已知问题修复

- OA 审批进度：已完成状态码转译开发，可将原原始状态码转化为用户易懂的审批中、已归档、草稿等明确状态

- Word 文档阅读：已完成 Skill 脚本修复与缺失依赖包补全，待部署至 Agent 运行环境即可正常使用

- 排期整体管控规则

- 规模控制要求：原梳理的需求经合并删减后控制在 30 个左右，保持原有 6 大分类框架不变，按优先级划分为 P1-P4 四个阶段

- 优先级排序规则：财务类、投资与项目管理类需求优先级靠前，需跨平台对接的需求暂调至 P2，需求不明确的后置

- 排期表字段细化要求

- 补充字段设置：在现有含序号、大类、技能名称、数据源、责任部门等字段的表格基础上，补充前置约束条件列

- 字段填写规范：所有功能对应的接口人字段不得为空，全部落实到具体责任人，明确各依赖需达到的具体交付标准

- 依赖状态说明：明确基金管理平台、投资系统等暂未提供 API 的依赖项的当前进展，避免排期出现无法落地的情况

- 排期落地相关安排

- 完成时限要求：本周内完成优先级确认与时间轴梳理，周五前输出最终版细化排期表，同步明确各阶段对接人

- 无效需求清理：涉及政府系统对接、逻辑非线性的公文拟办等暂不具备落地条件的需求，直接从排期表中移除

- 特殊需求对接：法务新提出的合同与项目管理类需求，合并删减时需同步邀请法务对接人李彤彤参与沟通确认

- 轻量需求处理：活动方案生成类需求无需单独开发，依托现有 Word 文档生成能力即可直接实现

- 配套资源与宣传安排

- 算力资源规划：当前使用 2 台机器部署，后续计划租赁清华大学科技园云网节点的 5090 算力，满足并发性能提升需求

- 场景宣传安排：投资场景相关公众号已完成初稿，待领导审核后发布，避免使用无统一统计口径的具体项目数量表述

- 采购模式确认：自研课题立项模式待与领导最终确认，委托开发流程更顺畅合规，联合开发模式需进一步沟通可行性

- 投资场景进展：项目研判、立项文书起草、投资合同审核三个核心功能已完成开发并试点，无需外部数据的部分已全部落地

- 宣传节奏要求：此前已发布财务报销场景宣传内容，按要求需每两周发布一次，本次发布完成后保持固定更新节奏

# 二、OA 系统各模块建设进展

- 人力模块建设进展

- 人事驾驶舱开发：昨日完成开发，包含各单位人员数量、年龄、性别、工龄、学历等多维度统计，当前总人数统计为 347 人

- 数据质量优化：原始导入数据存在部分字段为空、工龄字段填错等问题，后续将通过后台过滤无效空值，同步推动人力补全缺失数据

- 招聘接口开发：已完成国聘平台测试环境对接，本周内可完成开发，实现 OA 端直接发布、抓取招聘信息，无需多平台重复操作

- 账号容量情况：OA 账号当前已采购 400 个 license，当前在用 347 个，冗余量不足，后续将根据人员增长情况跟进扩容

- 科研模块建设进展

- 项目数据归集：原有 48 个科研项目基础信息已全部归集，本周新增 2 个项目，当前待补全剩余少量项目信息

- 数据驾驶舱开发：驾驶舱展示规则已全部确认，排期明确为本月内完成开发上线，满足科研数据多维度统计需求

- 工程模块建设进展

- 中试四期项目录入：已完成基础信息与阶段时间录入，当前处于主体封顶阶段，后续需补全各阶段里程碑、交付物等工程资料

- 落地责任划分：由项目负责人腾飞牵头完成资料上传，逐步实现全流程可追溯，解决过往工程指令无留痕、需翻找聊天记录的问题

- 落地价值说明：系统短期会增加录入工作量，但中长期可实现全流程留痕，规避项目管理中的责任不清、资料散佚问题

- 其他项目安排：中食基地二期项目当前属于主管单位而非建设单位，暂不纳入当前工程模块录入范围，既往完工项目暂不补录

- 档案模块建设进展：需委托专业档案公司完成 10 万份线下档案梳理，当前进度按计划推进，预计月底可完成相关准备工作

# 三、网络运维与问题排查进展

- 网络性能问题排查

- 近期优化操作：已关闭 AP 组播功能、开启网络隔离，释放约 1/4 的 AP 性能，所有操作均留存变更日志与操作存档

- 多方协同排查：已联合联通、中讯院、华为政企团队共同排查，中讯院排查报告已出具，华为研发侧已生成专项工单跟进

- 操作安全规范：所有运维操作均通过内部跳板机完成，未暴露公网地址，操作全程留痕，避免出现无记录的变更操作

- 网络配套优化安排

- 网关部署协调：已协调联通推进直观化网关软件部署，近期将跟进联通反馈明确具体交付时间，便于直观排查网络问题

- 版本升级规划：华为已出具巡检报告，提出 ACAP 版本升级建议，后续将推动华为出具具体实施方案后报领导审批

- WiFi 实名制改造推进

- 改造落地计划：已发布通知统计无网络账号人员信息，后续将关停原有匿名 WiFi，强制用户使用账号密码登录实现实名制

- 访客网络规划：同步规划访客网络，拟采用手机号验证码登录方式，避免员工随意使用访客网络削弱实名制管控效果。