- 雄安科学园信息化咨询顶层设计

- 及全过程顾问咨询项目

- AGENT周例会会议纪要

- 会议时间：2026年9月17日19:00-20:30

- 会议地点：雄安科创中心C栋2楼

- 参会人员：

- 卢  肖、朱慧媛、吴  彤、侯  双、杨晓冰、王思齐、张紫科

- 杨  涛、马怡帅、王  杰、付诗宇

- 曹彦宾、柴立身、孙天天

- 邢晰婷

# 会议主要内容：

本次会议为第十三次周例会，本次会议围绕AI底座信息化项目的高层汇报PPT内容打磨、功能优化、方案补全及后续排期展开充分讨论，明确了全部调整方向与落地动作，内容如下：

- •整体汇报框架优化

- 补充目录梳理汇报逻辑

- 新增完整目录模块，清晰呈现整个汇报的内容脉络，避免听众中途产生内容跳转的突兀感，让汇报节奏更符合高层接收习惯。

- 调整内容排布顺序，将智能会议室模块放在三个统一系统之后、AI底座之前，形成从入口系统到场景落地再到底层支撑的顺承逻辑。

- 架构图细节迭代调整

- 入口层从原有的2个拆分为3个，分别对应移动端IM、PC端IM客户端、BS架构门户网站，颗粒度更清晰，匹配后续三类场景的使用需求。

- 应用层用不同颜色标注已完成的一期内容、待建设的二期内容，明确对应此前规划的六大类30个场景，直观展示项目进展。

- 架构图左右两侧的身份权限、治理运营模块保留贯穿全流程的安全属性标注，无需额外展开细节，仅做示意即可。

- 适度超前亮点设计

- 提炼出智能体独立身份、A2A协作协议、自演化技能库、原生群聊工作流、可解释审计追溯五大前沿方向，在PPT对应位置添加小灯泡样式的提示标识，标注对应超前点。

- 无需追求五大点全部落地，重点选取1-2个可落地的亮点做重点展示，满足马总提出的适度超前要求，避免内容空泛。

# 二、•统一IM系统模块优化

- 补充IM选型对比页：新增一页三家主流IM厂商的横向对比内容，从性价比、品牌适配性等维度说明选择专属钉钉作为IM载体的合理性，避免直接提及钉钉显得突兀，补齐决策上下文。

- 智能体对接逻辑可视化

- 补充钉钉后台Webhook配置的原生截图，清晰展示钉钉机器人与AgentOS智能体的对接路径，明确二者通过开放API、SDK实现底层打通。

- 重点突出轻量化使用优势：用户无需额外下载AgentOS客户端，仅通过钉钉移动端、PC端即可直接调用所有智能体，大幅降低推广门槛。

- 功能演示录屏制作

- 录制完整的操作演示录屏，展示在项目群中@智能体发起任务、获取返回结果的全流程，直观呈现响应速度、输出效果、等待提示等细节，让效果可感知。

- 同步说明不同使用场景的适配规则：轻量化日常办公需求直接通过钉钉完成，需要更丰富产物管理功能的高级场景，可使用专属客户端操作。

# 三、人与智能体双重身份模块优化

- 补充身份关系说明页

- 新增独立页面用表格梳理人与智能体的多对多映射关系，分别说明一对一、一对多、多对一三种不同映射模式的适用场景，明确数字助手、数字员工两类智能体的定位差异。

- 结合30个场景的实际案例做对应标注，清晰展示不同场景下智能体的权限分配规则，避免听众对身份权限逻辑产生疑问。

- 后台操作录屏替换静态图：将原有的后台静态Demo截图替换为动态操作录屏，演示不同身份关联关系的后台配置流程，直观展示配额管控、权限过滤、全程审计等核心功能的实际操作方式。

# 四、统一门户模块优化

- 门户分类表述规范

- 明确四类门户的命名规则，分别为外网PC门户、内网PC门户、移动端门户、领导驾驶舱大屏，修正原有的模糊表述，避免听众产生误解。

- 移动端门户明确标注为钉钉内嵌页面，无需用户额外下载独立APP，符合移动端少装应用的使用习惯。

- 门户视觉风格调整：参考雄安官方体系的科创蓝色系，制作两套门户演示图，分别适配管委会政府属性、科学园集团企业属性，匹配不同对外展示场景的需求。

- AI交互入口优化

- 摒弃原有的页面内嵌小板块的设计，改用页面悬浮智能体图标的交互形式，用户点击即可唤起对话窗口，直观展示门户与智能体的互动能力。

- 调研头部央企、国企的标杆门户案例，参考其智能体交互的成熟设计方案，确保该部分内容真正体现适度超前的特性。

# 五、AI能力底座模块优化

- 章节过渡逻辑优化：进入AI底座章节前重新展示整体架构图，用框线标注当前要讲解的AI能力层范围，承接前面三个入口系统的内容，说明底层能力对上层所有应用的支撑关系。

- 各子模块内容拆分优化

- 将原有的AI网关、企业知识引擎、生态开放能力、安全防护等高密度合并页面全部拆分为独立单页，每页左侧用精简文字说明核心能力与客户价值，右侧替换为对应功能的动态操作录屏。

- 保留审计与成本计量页面的静态数据展示形式，该部分属于统计类内容，无需额外制作动态演示，避免冗余。

# 六、智能会议室试点模块优化

- 核心功能聚焦实用需求

- 剔除不必要的会议室门口刷脸、发言人视频追踪、自动控制窗帘等非实用功能，避免冗余投入，所有配置围绕会议纪要核心需求展开。

- 保留会前AI智能体自动排期、访客临时身份权限开通，会中高清拾音区分发言人、多语言实时字幕翻译，会后自动生成会议纪要的完整闭环流程。

- 软硬件配置与预算细化

- 以C3高频使用会议室为试点，参考钉钉、飞书等成熟生态的会议室硬件方案，配置2台高清全向麦、配套AI会议相关硬件，形成细化的软硬件配置清单与对应预算。

- 明确所有功能与前面讲解的统一身份、IM、门户系统的打通关联，将智能会议室作为全体系能力落地的标杆场景，强化整体方案的完整性。

# 七、项目报价与后续排期

- 报价单格式调整：优化报价单的呈现形式，新增子项列，将原有的四个AI底座子模块作为AI能力底座大类下的子项展示，避免突然出现多个陌生子系统显得突兀，后续将新增智能会议室试点的对应报价条目。

- 后续推进安排

- 本周周四前完成全部优化内容的打磨，再次组织内部评审，确认所有内容符合汇报要求，随时根据马总的档期安排正式汇报。

- 同步做好网络安全相关准备，已完成虚拟机部署，后续将设备上架到机房，配合网信办的网络安全检查工作，现有资管系统已取得等保二级证书，相关规章制度齐全，可顺利完成检查。